Лабораторная работа №6

Управление требованиями

Тема: Faceit — киберспортивная платформа для проведения матчей и турниров по CS2 и другим играм. Объект анализа — функционал управления ролями участников в клубах Faceit.

Цель работы: Освоить процесс управления требованиями: построить матрицу трассировки требований на основе пользовательской истории и критериев приёмки из лабораторной работы №5, провести анализ влияния изменения требования и составить RACI-матрицу ответственности.

Исходная User Story: Как владелец клуба на Faceit, я хочу назначать участникам разные роли (модератор, администратор) с разными правами, чтобы распределить управление клубом и не делать всё самому.

Задание 1. Матрица трассировки требований

На основе критериев приёмки из лабораторной работы №5 был составлен набор тест-кейсов, охватывающий как позитивные сценарии, так и негативные. Каждому тест-кейсу присвоен уникальный номер. Связь между бизнес-требованиями, функциональными требованиями и тест-кейсами отражена в матрице трассировки.

1.1. Бизнес-требования (BR)

Из исходной пользовательской истории выделены три бизнес-требования верхнего уровня:

| ID | Описание бизнес-требования |
| --- | --- |
| BR-01 | Платформа должна поддерживать гибкую систему ролей и прав внутри клубов для распределения управления. |
| BR-02 | Платформа должна обеспечивать модерацию участников клуба (бан, разбан, ограничения вступления). |
| BR-03 | Платформа должна обеспечивать прозрачность и контролируемость действий администрации клуба. |

Таблица 1 — Бизнес-требования

1.2. Функциональные требования (FR)

На основе критериев приёмки сформулированы функциональные требования, детализирующие бизнес-требования:

| ID | Связь с BR | Описание функционального требования |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | BR-01 | Система должна поддерживать набор предустановленных ролей: Owner, Head Admin, Admin, Moderator, Member, а также особые роли (VIP, Streamer, Pro Player). |
| FR-02 | BR-01 | Владелец и Head Admin должны иметь возможность назначать и отзывать роли участникам через раздел «Members». |
| FR-03 | BR-01 | Система должна отправлять участнику уведомление при назначении или отзыве роли и отображать у его аватара соответствующий значок. |
| FR-04 | BR-01 | Владелец должен иметь возможность создавать до 10 кастомных ролей с настраиваемым названием, цветом значка и набором прав. |
| FR-05 | BR-01 | При попытке владельца покинуть клуб система должна обязать его передать владение Head Admin; в случае отсутствия Head Admin выход из клуба блокируется. |
| FR-06 | BR-02 | При создании клуба владелец должен иметь возможность настроить ограничения вступления: Skill Level, Region, обязательная привязка игрового аккаунта. |
| FR-07 | BR-02 | Модератор/Admin должен иметь возможность забанить игрока в клубе с обязательным указанием причины и срока (временный 1–30 дней или перманентный). |
| FR-08 | BR-02 | Забаненный игрок при попытке зайти в клуб должен видеть сообщение с причиной бана и сроком; доступ к чату и играм закрыт. |
| FR-09 | BR-01 | Владелец/Admin должен иметь возможность создавать приватные очереди (Queues), доступные только для определённых ролей. |
| FR-10 | BR-03 | Система должна вести Audit Log всех действий администрации (назначение/отзыв ролей, баны/разбаны, изменение настроек), доступный владельцу и Head Admin. |

Таблица 2 — Функциональные требования

1.3. Тест-кейсы (TC)

На основе критериев приёмки и негативных сценариев из лабораторной работы №5 разработаны следующие тест-кейсы:

| ID | Связь с FR | Описание тест-кейса | Тип |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | FR-01 | Проверка отображения всех предустановленных ролей (Owner, Head Admin, Admin, Moderator, Member) в списке выбора роли. | Позитивный |
| TC-02 | FR-02 | Успешное назначение участнику роли Admin владельцем клуба через раздел Members → Edit Roles. | Позитивный |
| TC-03 | FR-02 | Попытка назначить роль выше своей: система отображает сообщение «Недостаточно прав». | Негативный |
| TC-04 | FR-02 | Поиск игрока, не состоящего в клубе: система отображает «Игрок не найден или не состоит в клубе». | Негативный |
| TC-05 | FR-03 | После назначения роли участник получает уведомление и у его аватара появляется значок роли. | Позитивный |
| TC-06 | FR-04 | Создание кастомной роли «Tournament Manager» с двумя правами: «управлять очередями», «приглашать участников». | Позитивный |
| TC-07 | FR-04 | Попытка создать роль без названия: кнопка «Сохранить» отображает ошибку «Введите название роли». | Негативный |
| TC-08 | FR-04 | Попытка создать 11-ю кастомную роль: система отображает «Достигнут лимит ролей (10)». | Негативный |
| TC-09 | FR-05 | Попытка владельца покинуть клуб при наличии Head Admin: система предлагает передать владение. | Позитивный |
| TC-10 | FR-05 | Попытка владельца покинуть клуб без Head Admin: выход блокируется с сообщением «Сначала назначьте нового владельца». | Негативный |
| TC-11 | FR-06 | Игрок с уровнем ниже минимального пытается вступить в клуб: «Ваш уровень слишком низок для этого клуба». | Негативный |
| TC-12 | FR-06 | Игрок не из разрешённого региона: «Клуб доступен только для игроков из [регион]». | Негативный |
| TC-13 | FR-07 | Успешный временный бан игрока модератором: указана причина, срок 7 дней, игрок получает бан. | Позитивный |
| TC-14 | FR-07 | Попытка модератора забанить владельца клуба: «Недостаточно прав для бана этого пользователя». | Негативный |
| TC-15 | FR-07 | Попытка забанить без указания причины: кнопка «Забанить» неактивна. | Негативный |
| TC-16 | FR-08 | Забаненный игрок открывает клуб: видит сообщение с причиной и датой окончания бана; доступ к чату закрыт. | Позитивный |
| TC-17 | FR-09 | Создание приватной очереди, доступной только для роли Member и выше: игроки с более низкой ролью получают ошибку доступа. | Позитивный |
| TC-18 | FR-10 | Владелец открывает Audit Log: видит записи о назначении ролей, банах и изменениях настроек с указанием инициатора и времени. | Позитивный |
| TC-19 | FR-10 | Попытка обычного Member открыть Audit Log: доступ запрещён. | Негативный |

Таблица 3 — Тест-кейсы

1.4. Матрица трассировки требований

Сводная матрица показывает прослеживаемые связи между бизнес-требованиями, функциональными требованиями и тест-кейсами:

| Бизнес-требование | Функц. требование | Краткое описание функц. требования | Тест-кейсы |
| --- | --- | --- | --- |
| BR-01 | FR-01 | Набор предустановленных ролей | TC-01 |
| BR-01 | FR-02 | Назначение и отзыв ролей | TC-02, TC-03, TC-04 |
| BR-01 | FR-03 | Уведомления и значки ролей | TC-05 |
| BR-01 | FR-04 | Создание кастомных ролей (до 10) | TC-06, TC-07, TC-08 |
| BR-01 | FR-05 | Передача владения клубом | TC-09, TC-10 |
| BR-02 | FR-06 | Ограничения вступления (Skill/Region) | TC-11, TC-12 |
| BR-02 | FR-07 | Бан игрока | TC-13, TC-14, TC-15 |
| BR-02 | FR-08 | Отображение бана игроку | TC-16 |
| BR-01 | FR-09 | Приватные очереди по ролям | TC-17 |
| BR-03 | FR-10 | Audit Log действий администрации | TC-18, TC-19 |

Таблица 4 — Матрица трассировки требований

Матрица показывает, что каждое функциональное требование вытекает из бизнес-требования и покрыто хотя бы одним тест-кейсом, что подтверждает полноту тестового покрытия. Также видно, что для большинства функциональных требований предусмотрены и позитивные, и негативные сценарии.

Задание 2. Анализ влияния изменений

В качестве незначительного изменения внесено уточнение в функциональное требование FR-04: лимит кастомных ролей увеличен с 10 до 15. Соответственно, при создании кастомной роли система должна проверять новое ограничение.

2.1. Описание изменения

Было: «Владелец должен иметь возможность создавать до 10 кастомных ролей…».

Стало: «Владелец должен иметь возможность создавать до 15 кастомных ролей…».

Причина: обратная связь от владельцев крупных клубов, которые сталкиваются с нехваткой ролей при организации турниров.

2.2. Анализ влияния по матрице трассировки

С помощью матрицы трассировки определены затронутые объекты проекта. Поскольку FR-04 связано с тест-кейсами TC-06, TC-07 и TC-08, изменения коснутся именно их. Кроме того, изменение влияет на UI-дизайн (раздел управления ролями), backend (валидация лимита), базу данных (возможное снятие ограничения CHECK) и пользовательскую документацию.

Результаты анализа сведены в таблицу:

| Объект проекта | Влияние | Действие по изменению |
| --- | --- | --- |
| Функц. требование FR-04 | Требует обновления описания: лимит 10 → 15. | Изменить описание требования; повысить версию до v1.1. |
| Бизнес-требование BR-01 | Изменение не нарушает бизнес-требование, но требует фиксации в журнале изменений. | Внести запись в Change Log. |
| Тест-кейс TC-06 | Сценарий по-прежнему валиден: создание роли с двумя правами. | Изменений не требуется. |
| Тест-кейс TC-07 | Сценарий по-прежнему валиден: проверка пустого названия. | Изменений не требуется. |
| Тест-кейс TC-08 | Граничное значение лимита изменилось: «Достигнут лимит ролей (10)» → «(15)». | Обновить ожидаемый результат и шаги; добавить новый тест-кейс TC-20 на проверку 16-й роли. |
| Backend-модуль roles_service.py | Константа MAX_CUSTOM_ROLES = 10 должна стать 15. | Изменить значение константы; обновить unit-тесты. |
| База данных (таблица club_roles) | CHECK-ограничение на количество кастомных ролей в клубе. | Изменить CHECK с 10 на 15 (миграция). |
| UI/UX дизайн: экран Club Settings → Roles | Счётчик «X из 10 ролей» должен показывать «X из 15». | Обновить макет в Figma; перерисовать счётчик и текст подсказки. |
| Документация: User Guide (Confluence) | Раздел «Управление ролями» содержит упоминание лимита. | Внести правки в инструкцию. |

Таблица 5 — Анализ влияния изменения FR-04

Вывод. Несмотря на то что изменение по сути сводится к замене одной цифры, оно затрагивает требование, один тест-кейс, backend, базу данных, UI и документацию. Без матрицы трассировки часть этих объектов могла бы быть упущена, что подтверждает практическую ценность инструмента.

Задание 3. Работа с RACI-матрицей

RACI-матрица — это матрица ответственности, в которой по строкам перечисляются этапы (задачи) проекта, а по столбцам — роли участников. На пересечении указывается степень вовлечения роли в этап:

R (Responsible) — исполнитель, непосредственно выполняющий работу;

A (Accountable) — ответственный за результат, принимающий решения (в каждом этапе ровно один);

C (Consulted) — консультирующий, обладает экспертизой по теме;

I (Informed) — информируемый, его держат в курсе хода и результатов работы.

3.1. Пример RACI-матрицы для проекта Faceit

Ниже приведена RACI-матрица для процессов жизненного цикла требований при разработке функционала управления ролями в клубах Faceit:

| Этап / Роль | Бизнес-аналитик | Заказчик (Faceit) | Эксперт домена | Руководитель проекта | Конечный пользователь | ИТ-архитектор | Разработчик | Тестировщик |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сбор требований | R | C | C | A | C | I | I | I |
| Анализ и спецификация | R | I | C | A | I | C | C | C |
| Верификация | R | I | C | A | I | C | C | C |
| Валидация | R | A | C | I | C | I | I | I |
| Трассировка | R | I | I | A | I | C | C | C |
| Приоритизация | R | A | C | C | I | C | C | I |
| Поддержание требований | A, R | I | C | I | — | C | C | C |
| Запрос на изменение | A | R | C | I | R | C | C | C |
| Оценка влияния изменения | A, R | C | C | I | I | C | C | C |
| Утверждение требований | R | A | C | I | I | C | I | I |

Таблица 6 — RACI-матрица процессов ЖЦ требований

3.2. Что отражено в матрице

Матрица отражает распределение ответственности между восемью ключевыми ролями проекта по десяти этапам жизненного цикла требований. Видно, что бизнес-аналитик является основным исполнителем (R) практически на всех этапах работы с требованиями, что соответствует его профессиональной роли. Руководитель проекта чаще всего выступает в роли ответственного (A) — он принимает итоговые решения по требованиям. Заказчик становится ответственным (A) на этапах валидации, приоритизации и итогового утверждения требований, поскольку именно он определяет, соответствует ли продукт его бизнес-целям. ИТ-архитектор, разработчик и тестировщик участвуют преимущественно в роли консультантов (C), привнося экспертизу по технической реализуемости и тестируемости требований.

3.3. Проверка матрицы по горизонтали (по этапам)

Проверка по горизонтали отвечает на вопрос: достаточно ли ролей задействовано в каждом этапе и нет ли провалов в ответственности.

- Для каждого этапа есть хотя бы один R — исполнитель определён везде.

- Для каждого этапа есть ровно один A — соблюдено главное правило RACI («двоевластие недопустимо»).

- Количество R на этап разумное (1–2): работа не размывается между большим числом исполнителей.

- Количество I умеренное: на этапах «Сбор требований» и «Запрос на изменение» информируется только часть команды, не вся.

- На этапе «Запрос на изменение» допущено два R (Заказчик и Конечный пользователь) — это оправдано, так как инициатором запроса может выступать любая из этих сторон.

Горизонтальная проверка выявила, что матрица сбалансирована: нет «осиротевших» этапов и нет этапов с избыточным числом исполнителей.

3.4. Проверка матрицы по вертикали (по ролям)

Проверка по вертикали отвечает на вопрос: сбалансирована ли нагрузка на каждую роль и не перегружен ли кто-то.

- Бизнес-аналитик: 8 R и 3 A — это его профильная нагрузка, что соответствует роли владельца процесса работы с требованиями.

- Заказчик: 3 A (валидация, приоритизация, утверждение) и 1 R (запрос на изменение) — нагрузка разумная, заказчик участвует в ключевых решениях.

- Руководитель проекта: 5 A — нагрузка ответственного высокая, но допустимая для роли владельца проекта.

- Эксперт домена: только C на всех этапах — нет ни R, ни A. Это нормально для консультирующей роли, но при изменении проекта стоит подумать, нужна ли эта роль постоянно или только эпизодически.

- Конечный пользователь: одно R (запрос на изменение) и преимущественно I — баланс правильный, пользователь не должен быть перегружен.

- ИТ-архитектор, разработчик, тестировщик: только C — на этапе требований их участие консультативное, что соответствует фазе проекта. На последующих фазах (реализация, тестирование) у них будет своя матрица с R и A.

Вертикальная проверка не выявила перегруженных ролей и подтвердила, что распределение ответственности соответствует уровням полномочий и компетенций каждой роли.

Ответы на контрольные вопросы

1. Какие задачи включает в себя этап управления требованиями?

Этап управления требованиями включает в себя следующие основные задачи: трассировка требований (установление связей между уровнями требований и артефактами разработки), поддержание требований в актуальном состоянии, приоритизация, оценка предлагаемых изменений и их влияния, утверждение изменений, управление версиями отдельных требований и их наборов, а также отслеживание состояния каждого требования на протяжении жизненного цикла. Согласно классификации К. Вигерса, базовые операции делятся на четыре группы: управление версиями, управление изменениями, отслеживание состояния и отслеживание связей.

2. Что означает термин «Трассировка требований»?

Трассировка требований (Requirements Traceability) — это процесс установления, документирования и поддержания прослеживаемых связей между требованиями и другими артефактами разработки программного обеспечения на протяжении всего жизненного цикла системы. Трассировка связывает между собой исходные бизнес-требования, детализированные системные и функциональные требования, элементы дизайна (архитектура, UML-диаграммы), код (классы, модули) и тесты. Поддерживается как прямая трассировка (от требований к коду и тестам), так и обратная (от тестов к требованиям).

3. Что отображает матрица трассировки требований?

Матрица трассировки требований (Requirements Traceability Matrix, RTM) — это документ табличного вида, который связывает требования с их реализацией на разных стадиях разработки: проектированием, реализацией, тестированием и т. д. В матрице отображаются связи между бизнес-требованиями верхнего уровня, вытекающими из них функциональными и нефункциональными требованиями, элементами архитектуры, программными модулями и тест-кейсами. По матрице можно отследить полноту реализации каждого требования и его покрытие тестами, а также быстро определить, какие артефакты будут затронуты при изменении того или иного требования.

4. Какие преимущества даёт использование матрицы трассировки?

Использование матрицы трассировки даёт следующие преимущества: обеспечивает прослеживаемость от бизнес-целей до конкретных тестов; помогает выявлять пробелы в реализации (например, требования без тестов или без модулей кода); упрощает управление изменениями, позволяя быстро определить, что повлияет при изменении бизнес- или системного требования; повышает уверенность в полноте реализации и тестирования; удобна для аудита, валидации и сертификации; делает процесс разработки и тестирования более прозрачным для всех участников, включая product-owner со стороны заказчика.

5. Что включает в себя процедура управления изменениями?

Процедура управления изменениями (Change Control Process) включает в себя следующие шаги: инициирование изменения в виде формального запроса на изменение (Change Request); анализ влияния изменения на другие требования, код, тесты, документацию (Impact Analysis); одобрение или отклонение изменения советом по управлению изменениями (Change Approval Board); внедрение изменения в требования, код и сопутствующие артефакты; отслеживание реализации и фиксация в журнале изменений. Дополнительно процедура опирается на контроль версий требований и систему оповещений участников.

6. Как документально оформить изменение требования?

Изменение требования документально оформляется через журнал изменений (Change Log) и систему контроля версий. В журнале для каждого изменения фиксируются: номер требования, версия, дата, автор изменения, содержание изменения (что именно изменилось) и причина. Сам текст требования при этом получает новую версию (например, v1.0 → v1.1), а предыдущая версия сохраняется в истории. Дополнительно к изменению прикладывается результат анализа влияния, показывающий, какие ещё артефакты проекта затронуты. В современных системах управления требованиями (Jama, DOORS, Jira + Confluence) журнал ведётся автоматически.

7. Что означает анализ влияния изменения требования?

Анализ влияния изменения требования (Impact Analysis) — это процесс оценки того, какие элементы проекта будут затронуты при внесении изменения. Анализ проводится с помощью матрицы трассировки и охватывает: связанные функциональные и нефункциональные требования, программные модули, тест-кейсы, элементы UI/UX дизайна, базу данных, документацию, DevOps-пайплайны. Результатом анализа становится таблица, где для каждого затронутого объекта указывается тип влияния и необходимое действие. Анализ позволяет принять обоснованное решение об одобрении или отклонении изменения и оценить трудозатраты.

8. Для каких целей используется RACI-матрица?

RACI-матрица (матрица ответственности) используется для распределения ответственности между участниками проекта по этапам работ. Она позволяет: чётко зафиксировать, кто выполняет работу (R), кто отвечает за результат (A), кого консультируют (C) и кого информируют (I); избежать «двоевластия» и «осиротевших» задач без ответственных; выявить перегруженные роли и роли с избыточным количеством полномочий; обеспечить прозрачность коммуникаций и согласовать ожидания всех заинтересованных сторон. Матрица проверяется по горизонтали (по этапам) и по вертикали (по ролям) для оценки сбалансированности проекта.